**सरसफाई रणनीतिक योजना कार्यान्वयन कार्यक्रमको प्रस्तावना २०७९**

**खण्ड १ कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरणः**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| कार्यक्रमको नामः *सरसफाई रणनीतिक योजना कार्यान्वयन कार्यक्रम २०७९* | | | | |
| कार्यक्रमको क्षेत्र | भूमे गाउँपालका | | | |
| कार्यक्रम सञ्चालन स्थल | गाउँ कार्यपालिकाले तोके बमोजिम | | | |
| कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था |  | | | |
| कार्यक्रम लागत खर्च | भूमे गापाबाट | साझेदार संस्था | अन्यन | कूल रकम |
| १५००००० |  |  |  |
| कार्यक्रम समयावधि | २०७९ बैशाख देखि २०७९ जेठ मसान्तसम्म | | | |
| कार्यक्रम सञ्चालनको संक्षिप्त विवरण |  | | | |

**खण्ड २ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको विवरणः**

1. ***संस्थाको सामान्य जानकारी***

|  |  |
| --- | --- |
| संस्थाको नाम |  |
| ठेगाना |  |
| फोन |  |
| इमेल |  |
| दर्ता नं. र दर्ता मिति |  |
| दर्ता गर्ने निकाय |  |
| नवीकरण अवधि र कार्यालय |  |
| स्थायी/मू.अ.क. दर्ता नं. र मिति |  |
| संस्थाको प्रकार |  |
| संस्थाको कार्यक्षेत्र |  |
| सम्पर्क व्यक्ति |  |
| सम्पर्क नं. र इमेल |  |
| बैंक खाता नं. |  |

1. ***संस्थाको संक्षिप्त विवरणः***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. दूर दृष्टि (Vision) |  |
| 1. ध्येय (Mission) |  |
| 1. संस्थाको विषयगत कार्यक्षेत्र |  |
| 1. उद्देश्य तथा कार्य प्रणाली |  |
| 1. भौतिक विवरण |  |
| 1. संस्थाको कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | क्र.सं. | नाम थर | पद | सम्पर्क फोन | कै | | १ |  |  |  |  | | २ |  |  |  |  | | ३ |  |  |  |  | | ४ |  |  |  |  | | ५ |  |  |  |  | | ६ |  |  |  |  | | ७ |  |  |  |  | | ८ |  |  |  |  | | ९ |  |  |  |  | | १० |  |  |  |  | | ११ |  |  |  |  | |
| 1. जनशक्ति/कर्मचारी विवरण | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | क्र.सं. | नाम थर | पद | सम्पर्क फोन | कै | | १ |  |  |  |  | | २ |  |  |  |  | | ३ |  |  |  |  | | ४ |  |  |  |  | | ५ |  |  |  |  | | ६ |  |  |  |  | | ७ |  |  |  |  | | ८ |  |  |  |  | | ९ |  |  |  |  | | १० |  |  |  |  | | ११ |  |  |  |  |   नपुग भए यससँग सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गरी थप्न सकिनेछः |

**खण्ड ३: कार्यक्रमको विस्तृत विवरणः (प्रस्तावदाताले भर्ने)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. कार्यक्रमको नाम र पृष्ठभूमिः |  |
| 1. कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्यः |  |
| 1. कार्यक्रमको तात्कालिक प्रभाव |  |
| 1. कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभाव |  |
| 1. कार्यक्रमको मोडालिटी, आकर्षण |  |
| 1. कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यपद्धति |  |
| 1. कार्यक्रमको व्यवस्थापन |  |
| 1. कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्ने निकायहरु | भूमे गाउँपालिकाको अनुदानमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भएकाले आयोजक संस्थाले कुनै पनि किसिमको दाता वा प्रायोजकको सहयोग प्राप्त गर्न या प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछैन ।  कार्यक्रमको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनका लागि सञ्चार माध्ययम र सम्बन्धित संस्था वा समूहको परिचालनमा बाधा पुग्ने छैन । |
| 1. कार्यक्रम कार्य योजना (क्रियाकलाप सहित) हप्ता भन्नाले छनौट भएको हप्तादेखि गणना हुनेछः |  |
| 1. कार्यक्रमको उपलब्धि | कार्यक्रमपछि अपेक्षित उपलब्धि तथा नतिजाहरु के के हुन् ?   |  |  |  | | --- | --- | --- | | अपेक्षित उपलब्धि | सूचक | मापनको आधार | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. संस्थाको अनुभव र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षमताको आधार |  |
| 1. कार्यक्रमले लक्षित गरेका लाभान्वित समूहहरुको छनौटको आधार |  |
| 1. कार्यक्रमको दिगोपना (कार्यक्रम समाप्तिपछि कसरी दिगोपना दिन सकिन्छ ? संस्थाको योगदान के रहन्छ ?) |  |
| 1. कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आधारहरु |  |
| 1. बजेट तथा खर्च प्रस्तावः (क्रियाकलाप प्रस्ताव छुट्टै संलग्न गर्न सकिनेछ । | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **पालिकास्तरीय सरसफाई रणनीतिक कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत लागत अनुमान २०७९** | | | | | | | | | |  |
| **क्र.सं.** | **क्रियाकलाप** | **संख्या/वडा** | **एकाई** | **परिमाण** | **दर** | **कूल** | **बैशाख** | **जेठ** | **असार** | **कैफियत** |
| **क** | **जनशक्ति व्यवस्थापन** | | | | | **241500** |  |  |  |  |
| १ | वास संयोजक | १ | महिना | २ | २७००० | 54000 | १ | १ | १ |  |
| २ | वास प्रज्वलक | ५ | महिना | २ | १७००० | 170000 | १ | १ | १ |  |
| ३ | लेखा व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन (पार्ट टाइम) | १ | महिना | २.५ | ७००० | 17500 | १ | १ | १ |  |
| **ख** | **व्यवस्थापन खर्च (कार्यालय, सञ्चार, यातायात, स्टेशनरी, रिपोर्टिङ, लेखापरीक्षण, अनुगमन, प्रत्येक वडामा सार्वजनिक सुनुवाई)** | **१** | **महिना** | **३** | **२३०००** | **69000** | **१** | **१** | **१** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ग** | **कार्यक्रमहरु** | | | | | **273000** |  |  |  |  |
| १ | पालिकास्तरीय वास समिति बैठक तथा समीक्षा | १ | पटक | २ | ८००० | 16000 | १ | १ |  |  |
| २ | वडास्तरीय वास समिति पुनर्गठन, बैठक तथा अन्तरक्रिया | १ | पटक | ९ | ४००० | 36000 | १ |  |  |  |
| ३ | सफा टोल स्वमूल्याङकन तथा पालिकास्तरीय उत्कृष्ट टोल विकास संस्था पुरस्कार | ९ | पटक | १ | १०००० | 10000 |  |  | १ |  |
| ४ | सफा टोल स्वमूल्याङकन तथा वडास्तरीय उत्कृष्ट टोल विकास संस्था पुरस्कार | ९ | पटक | ९ | ५००० | 45000 |  | ९ |  |  |
| ५ | बजार व्यवस्थापन समिति गठन, परिचालन तथा अन्तर्क्रिया | १ | पटक | ५ | २००० | 10000 | २ | ३ |  |  |
| ६ | उत्कृष्ट बजार व्यवस्थापन समिति पुरस्कार | १ | पटक | १ | ५००० | 5000 |  | १ |  |  |
| ७ | विद्यालयमा वास अन्तरक्रिया | ६ | पटक | ८ | २००० | 16000 | ४ | ४ |  |  |
| ८ | नियमित फ्लोअप, सचेतना कार्यक्रम iec |  | लस | १ | १०००० | 10000 | १ | १ | १ |  |
| ९ | घर घरमा वास सूचक फ्लेक्स |  | लस | १ | ८०००० | 80000 |  | १ |  |  |
| १० | सरसफाईउन्मुख टोल/वडा घोषणा | १ | पटक | ५ | ५००० | 25000 | २ | ३ |  |  |
| ११ | सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चितता परीक्षण | ९ | वडा | १ | २०००० | 20000 |  | १ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **घ** | **पूर्वाधार** | | | | | **925000** |  |  |  |  |
| १ | फोहर संकलन तथा वर्गीकरणका लागि डोको तथा डस्टबिन (फलाम तथा रबर) | ५ | संख्या | १२० | २००० | 240000 | १२० |  |  |  |
| २ | भकारो सुधार तथा जुठ्यान निर्माणका लागि सामग्री अनुदान | १ | टोल | ४५ | ५००० | 225000 |  | ४५ |  |  |
| ३ | विपन्न घरपरिवारलाई धारा, जुठ्यान तथा शौचालय निर्माण/मर्मत सुधारका लागि सामाग्री वितरण | ९ | वडा | ८० | ३००० | 240000 |  | ९० |  |  |
| ४ | जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड निर्माण | १ | संख्या | ३० | ६००० | 180000 |  | २० |  |  |
| ५ | सामग्री ढुवानी तथा व्यवस्थापन |  | लस | १ | ४०००० | 40000 |  |  |  |  |
|  | **कूल जम्मा (क+ख+ग+घ)** |  |  |  |  | **1508500** |  |  |  |  |
|  | उल्लिखित क्रियाकलापमा न्यूनतम लागत र अधिकमत लागत साझेदारीका आधारमा छनौट हुनेछ  लागत साझेदारीमा अन्य कार्यक्रमहरु थप हुन सक्ने | | | | | | | | | |
|  |
|  | यो कार्यक्रमको क्रियाकलापसँग दोहोरो नहुने गरी वडा समितिको स्वीकृत बजेटबाट सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. कार्यक्रमको आर्थिक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था | यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भूमे गाउँपालिका, संस्थाको लागत साझेदारी, जनसहभागिता वा कुनै पनि संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम नेपाल सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरी पारदर्शीता बहन गर्नुपर्नेछ । |
| 1. अन्यः | |
| 1. अन्य शर्तः  (क) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा न्यूनतम् लागतमा अधिकतम प्रतिफल दिन सकिने क्रियाकलाप प्रस्तावलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था आपसी सम्झौतामा बढीमा ३ पटकसम्म गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारको प्रचलित कानून र मापदण्ड विपरित गरिएको खर्चको भुक्तानी उपलब्ध हुनेछैन । 2. उल्लिखित क्रियाकलापको अलावा संस्थाले थप गर्न चाहेका क्रियाकलाप छुट्टै पानामा संलग्न गर्न सकिनेछः | |

माथि उल्लिखित शर्त बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेश गरिएको सूचना तथा व्यहोराहरु संस्थाको आधिकारिक प्रस्ताव हुन् । यस दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरी उल्लिखित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्था मञ्जुर गर्दछ ।

**संस्थाको नामः**

**प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिको नामः**

**पदः**

**हस्ताक्षर र मितिः**

**संस्थाको छाप**

**संलग्न कागजातहरुः**

1. संस्थाको विधान तथा दर्ता/नवीकरण प्रमाणपत्रहरुः
2. संस्थाको कार्यकारिणी समितिको निर्णयः
3. ………………………………………………………..
4. ………………………………………………………….